**PROJETO DE CONCLUSÃO DO MÓDULO 2 – EUROPEAN SOCCER**

**Integrantes:** Ivan,Jansen, Jéssica, Kelwin e Paula

**Descrição do Projeto:** Este projeto tem como objetivo baixar e tratar a base de dados no Workbench de acordo com as perguntas formuladas pela equipe (mínimo de 10 perguntas), fazer as queries e usar o MetaBase para interpretar e analisar as informações levantadas, transformando-as em informações acessíveis aos usuários comuns.

**Ferramentas usadas no desenvolvimento:** VirtualBox, MySQL Workbench, MetaBase, Pentaho, VS Code, Trello, Discord.

**Início:** 20/08/2020

**Entrega:** 02/09/2020

**Duração das Sprints:** 3 dias

**Horário da Daily Scrum:** 21h00

**Product Backlog:**

1. **Escolher a base de dados;**
2. **Formular as perguntas que serão votadas;**
3. **Filtrar as perguntas que seguirão no projeto;**
4. **Fazer o DBdiagram com base nas perguntas escolhidas;**
5. **Modelar o banco de acordo com o DBdiagram;**
6. **Importar os dados da base escolhida;**
7. **Fazer as queries dentro do banco;**
8. **Tratar os dados no Metabase transformando em informações acessíveis aos usuários;**
9. **Revisar o projeto;**
10. **Montar a apresentação do Projeto.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT | Início | Final | Meta | Intercorrências | Próxima Sprint |
| 1 | 19/08 | 21/08 | - Escolha da base de dados.  - Formulação das perguntas. |  | - Formular as perguntas e através delas modelar o banco.  - Julgar a complexidade das tarefas.  - Começar a fazer o dbdiagram.  - Definir chaves primárias e estrangeiras. |
| 2 | 22/08 | 24/08 | - Formular as perguntas e através delas modelar o banco.  - Julgar a complexidade das tarefas.  - Começar a fazer o dbdiagram.  - Definir chaves primárias e estrangeiras. | - Tabelas em xml (reunião extra com o Luiz no dia 23 às 13h30) | - Fazer as queries relativas às perguntas e testá-las no Metabase. |
| 3 | 25/08 | 27/08 | - Fazer as queries relativas às perguntas e testá-las no Metabase. | - Adiantamento da definição do formato da apresentação.  - Adiantamento da definição do formato da apresentação | - Adiantamento da definição do formato da apresentação.  - Produção do material para o Power Point. |
| 4 | 28/08 | 30/08 | - Adiantamento da definição do formato da apresentação  - Produção do material para o Power Point. |  |  |
| 5 | 31/08 | 02/09 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **APRESENTAÇÃO – em forma de programa de esporte** | **INTEGRANTE** |
| Introdução | Jéssica |
| Títulos das temporadas | Ivan |
| Quantos gols foram feitos em cada liga e média de gols por liga | Paula |
| Maiores artilheiros | Paula |
| Estatísticas das faltas | Jéssica |
| Apostas esportivas | Kelwin |
| Dream Team | Jansen |
| Feedback do projeto | Jéssica |